УТВЕРЖДАЮ:

Директор______________________

Фамилия И.О._______________

от «___»________2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО

(ГЕНЕРАЛЬНОМ  ПОДРЯДЧИКЕ)

- Общие  положения

#### 1.1    Настоящее положение определяет основные функции  лица, осуществляющего строительство (генерального  подрядчика)  в части его взаимоотношений с  застройщиком (заказчиком) и  лицами, выполняющими работы на основании договора с лицом, осуществляющим строительство  (субподрядчиками).

#### 1.2   Лицо, осуществляющее строительство – физическое или юридическое лицо которое организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

#### 1.3 В своей деятельности  лицо, осуществляющее строительство (генеральный  подрядчик)  руководствуется Гражданским  кодексом  РФ, Градостроительным кодексом РФ  и  иными  нормативными   правовыми   актами, регулирующими порядок заключения и исполнения  договоров  строительного подряда.

#### 1.4 Лицо, осуществляющее строительство приобретает функции генерального  подрядчика, установленные Гражданским  кодексом  РФ,  если из договора строительного подряда с застройщиком (заказчиком) не следует обязанность выполнения  им договорных обязательств только собственными силами.

#### 1.5  Лицо, осуществляющее строительство  должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации строительства.

2. Основные функции лица, осуществляющего строительство

(генерального подрядчика)

2.1  При осуществлении строительства на основании договора с застройщиком, заказчиком базовыми организационными функциями лица, осуществляющего строительство, являются:

- организация или координация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства;

- выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией, собственными силами или с привлечением иных лиц;

- обеспечение разработки   организационно – технологической документации, проекта производства работ;

- составление  и     утверждение   графиков производства работ, графиков поставки строительных материалов, изделий,  конструкций и оборудования;

- принятие от субподрядчика законченных видов работ и оплата их  в порядке, установленном договором субподряда;

- определение   обязанностей   субподрядчика   по    поставке строительных   материалов,   изделий,   конструкций   и   оборудования, необходимых для производства выполняемых им работ;

- осуществление строительного контроля лица, осуществляющего строительство, в том числе контроля соответствия применяемых строительных материалов и изделий, требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации;

- ведение исполнительной документации;

- обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения;

- управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и сохранности объекта до его приемки застройщиком (заказчиком);

- выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории.

2.2 Строительный контроль лица, осуществляющего строительство, включает в себя:

- входной контроль проектной документации на объект капитального строительства, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства (далее соответственно – продукция, входной контроль);

- проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

- проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства;

- совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее – скрытые работы);

- промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объектов капитального строительства;

- промежуточную приемку участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- приемку законченных видов (этапов) работ;

- проверку совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, техническим регламентам.

2.3 При осуществлении своих функций, лицо, осуществляющее строительство имеет право:

#### -  выбирать лиц  (субподрядчиков)   для   выполнения     отдельных видов  строительных работ (далее - работ) по  согласованию  с  заказчиком  или  самостоятельно;

#### - заключать  договоры   подряда (субподряда)   с     субподрядчиками в установленном порядке.

- Обязанности лица, осуществляющего строительство

(генерального подрядчика)

3.1 Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

#### 3.2 Лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение общего журнала работ, исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей органа государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков, и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

#### 3.3 Лицо, осуществляющее строительство, обязано исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

#### 3.4 В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.*

4. Ответственность лица, осуществляющего строительство                                   (генерального подрядчика)

#### 4.1 Лицо, осуществляющее строительство, несет   ответственность перед заказчиком за выполнение договорных обязательств по осуществлению комплекса работ на всех стадиях строительства; обеспечивает своевременное и качественное выполнение строительно-монтажных и специальных строительных работ, комплектацию строек технологическим и инженерным оборудованием, конструкциями и материалами.

#### 4.3 Лицо, осуществляющее строительство, несёт перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

4.4 Виды и размеры ответственности лица, осуществляющее строительство, и

#### и  лицами, выполняющими работы на основании договора с лицом, осуществляющим строительство  (субподрядчиками) субподрядчика  за  невыполнение  или  ненадлежащее     выполнение своих обязательств  устанавливаются  гражданским   законодательством   РФ   и договором строительного подряда.